Лабораторная работа №2

«Выбор методологии управления проектом»

Выполнила студентка группы ЗПИуд-123

Махрова А.А.

1. Описание проекта

Рассматриваемый проект — разработка автоматизированной системы «База студентов колледжа», предназначенной для учета студентов, их групп, оценок, посещаемости и расписания.

Проект характеризуется:

- средней сложностью

- наличием четко определенной предметной области

- возможными изменениями требований со стороны заказчика

- необходимостью поэтапной реализации

2. Выбор методологий для анализа

Для сравнения выбраны следующие методологии управления проектами:

- Каскадная модель (Waterfall)

- Agile (Scrum)

- Итеративная модель

2.1 Каскадная модель (Waterfall)

Каскадная модель (Waterfall) представляет собой классический подход к управлению проектами, при котором процесс разработки организован в виде последовательности этапов, выполняемых строго друг за другом. Сначала осуществляется сбор и анализ требований, затем выполняется проектирование системы, после чего начинается этап разработки. По завершении разработки проводится тестирование, далее система внедряется и передается на сопровождение.

Главной особенностью данной модели является невозможность перехода к следующему этапу без полного завершения предыдущего. Это обеспечивает четкую структуру проекта и позволяет строго контролировать сроки выполнения работ. Все требования к системе формируются на начальном этапе и фиксируются в документации.

Преимуществом каскадной модели является простота управления и высокая степень формализации процесса. Она хорошо подходит для проектов, в которых требования заранее определены и не предполагается их изменение. Однако для рассматриваемого проекта данная модель имеет ряд недостатков. В частности, она не позволяет гибко реагировать на изменения требований, а заказчик получает готовый результат только на завершающем этапе. Это увеличивает риск несоответствия системы ожиданиям пользователя.

Таким образом, несмотря на свою структурированность, каскадная модель ограниченно подходит для разработки базы студентов, так как проект может требовать доработок и изменений в процессе реализации.

2.2 Agile (Scrum)

Agile представляет собой гибкий подход к управлению проектами, ориентированный на быструю разработку и адаптацию к изменяющимся требованиям. Одной из наиболее распространенных реализаций Agile является методология Scrum, которая предполагает итеративную разработку системы с постоянным взаимодействием с заказчиком.

Процесс разработки делится на короткие циклы, называемые спринтами. Каждый спринт длится ограниченное время и заканчивается созданием работающего фрагмента системы. В ходе работы формируется список требований (Product Backlog), из которого выбираются задачи для выполнения в рамках текущего спринта.

В Scrum выделяются определенные роли, среди которых ключевыми являются владелец продукта, определяющий требования, Scrum-мастер, отвечающий за организацию процесса, и команда разработчиков. Важной частью процесса являются регулярные встречи, позволяющие отслеживать прогресс и оперативно решать возникающие проблемы.

Преимущество Agile заключается в высокой гибкости и возможности быстро вносить изменения в проект. Заказчик активно участвует в разработке и получает промежуточные результаты, что снижает риски и повышает качество конечного продукта. Вместе с тем данный подход требует высокой вовлеченности всех участников и может быть сложен в управлении при отсутствии опыта.

Для проекта разработки базы студентов методология Agile является наиболее подходящей, поскольку позволяет реализовывать систему по частям, учитывать изменения требований и регулярно демонстрировать результат заказчику.

2.3 Итеративная модель

Итеративная модель представляет собой подход к разработке, при котором система создается постепенно, в ходе последовательных итераций. Каждая итерация включает полный цикл работ: планирование, анализ требований, разработку, тестирование и оценку полученного результата.

В отличие от каскадной модели, итеративный подход допускает возврат к предыдущим этапам и уточнение требований по мере развития проекта. Это позволяет постепенно совершенствовать систему и устранять ошибки на ранних стадиях.

Основным преимуществом итеративной модели является возможность поэтапного развития системы и более гибкое управление проектом по сравнению с Waterfall. Кроме того, заказчик может оценивать промежуточные результаты и вносить коррективы.

Однако данный подход требует более сложного управления и тщательного планирования каждой итерации. В некоторых случаях это может привести к увеличению сроков разработки.

Для проекта базы студентов итеративная модель является подходящим вариантом, поскольку позволяет реализовывать систему по модулям и постепенно расширять её функциональность. Тем не менее по уровню гибкости и скорости получения обратной связи она уступает Agile.

3. Критерии оценки методологий

С учетом особенностей проекта сформированы следующие критерии:

- Гибкость (возможность изменения требований)

- Прозрачность процесса разработки

- Скорость получения результата

- Удобство контроля и управления

- Подходящесть для небольших проектов

- Уровень вовлеченности заказчика

- Управление рисками

4. Сравнительный анализ методологий

| Критерий | Waterfall | Agile (Scrum) | Итеративная |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость | Низкая | Высокая | Средняя |
| Прозрачность | Средняя | Высокая | Средняя |
| Скорость результата | Низкая | Высокая | Средняя |
| Контроль | Высокий | Средний | Средний |
| Для небольших проектов | Средне | Отлично | Хорошо |
| Вовлеченность заказчика | Низкая | Высокая | Средняя |
| Управление рисками | Низкое | Высокое | Среднее |

5. Анализ результатов

Каскадная модель (Waterfall) хорошо подходит для проектов с четко определенными требованиями, однако в данном случае возможны изменения требований, что делает её менее подходящей.

Итеративная модель является компромиссным вариантом, позволяя частично учитывать изменения и постепенно развивать систему.

Методология Agile (Scrum) наиболее соответствует требованиям проекта, так как:

- позволяет гибко изменять требования

- обеспечивает быстрые результаты

- активно вовлекает заказчика

- снижает риски за счет частых проверок

6. Выбор методологии

По результатам анализа выбрана методология Agile (Scrum).

Выбор Agile (Scrum) обусловлен следующими причинами:

- Проект требует гибкости из-за возможных изменений требований

- Необходима быстрая демонстрация промежуточных результатов

- Важно постоянное взаимодействие с заказчиком

- Система может разрабатываться по модулям (студенты, оценки, расписание и т.д.)

7. Вывод

В результате проведенного анализа установлено, что методология Agile (Scrum) является наиболее подходящей для управления проектом разработки базы студентов колледжа, так как она обеспечивает гибкость, прозрачность и эффективное управление процессом разработки.