ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Разработка плана тестирования и тестового сценария»

Тема проекта:
Автоматизированная система «База студентов колледжа» (АС «Студенты»)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Выполнила | Махрова А.А., группа ЗПИуд-123 |
| Заказчик | ООО «Супер Академия» |
| Сроки проекта | 23.03.2026 – 23.09.2026 |
| Методология проекта | Agile (Scrum) |
| Архитектура | Трёхуровневая (3-tier) клиент-серверная архитектура |
| Основные технологии | PostgreSQL; Python + Django/FastAPI; React.js + TypeScript; REST API |
| Этап тестирования по плану проекта | 16.07.2026 – 31.07.2026 |

# Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является разработка плана тестирования и тестовых сценариев для автоматизированной системы «База студентов колледжа» (АС «Студенты») в соответствии со структурой тест-плана, приведённой в методических материалах. В рамках работы определяются объекты и функции тестирования, подход и виды тестирования, критерии успешности, тестовая среда, роли участников, график, риски, а также три конкретных тест-кейса для проверки ключевых функций системы.

Тест-план разработан с учётом ранее сформированного технического задания проекта, состава команды и календарного плана. В соответствии с методическими материалами тест-план рассматривается как рабочий документ, который должен обеспечивать понимание того, что, когда, как и кем тестируется.

# ТЕСТ-ПЛАН

## 1. Идентификация тест-плана

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TP-AS-Students-2026-07-V1.0 |
| Наименование | Тест-план автоматизированной системы «База студентов колледжа» |
| Версия | 1.0 |
| Дата формирования | 16.07.2026 |
| Плановая дата актуализации | 31.07.2026 |
| Проект | АС «Студенты» |
| Заказчик | ООО «Супер Академия» |

## 2. Введение

Автоматизированная система «База студентов колледжа» предназначена для автоматизации учебного учёта в колледже. Система должна обеспечивать работу с данными студентов и учебных групп, дисциплинами и преподавателями, расписанием, оценками и посещаемостью, а также формирование и экспорт отчётов.

Тестирование проводится для проверки соответствия реализованных функций требованиям технического задания, обнаружения дефектов до внедрения и подтверждения готовности системы к приёмке. План учитывает веб-реализацию с трёхуровневой архитектурой, единой реляционной базой данных и многопользовательским режимом.

## 3. Ссылки на документы

| № | Документ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание на разработку АС «База студентов колледжа» | Источник требований к функциям и качеству системы |
| 2 | Лабораторная работа №3 «Формирование команды проекта и плана проекта» | Состав команды, роли, сроки и этап тестирования |
| 3 | Лабораторная работа №4 «Выбор архитектуры и формирование спецификации проекта» | Архитектура и программно-аппаратная среда |
| 4 | Методические материалы по дисциплине «Командное проектирование и разработка» | Структура тест-плана и требования к тест-кейсам |

## 4. Объём тестирования

### 4.1. В область тестирования входит

подсистема управления студентами: добавление, редактирование, удаление и поиск студентов;

подсистема управления учебными группами: создание, редактирование, удаление групп и назначение студентов;

подсистема учёта успеваемости: ввод, изменение, удаление и просмотр оценок, расчёт среднего балла;

подсистема учёта посещаемости: регистрация посещений и отсутствий, фиксация причин отсутствия;

подсистема управления расписанием: создание, редактирование и отображение расписания по группам;

подсистема отчётности: формирование отчётов по успеваемости, посещаемости и группам, экспорт в PDF и Excel;

авторизация и разграничение прав доступа;

целостность данных при взаимодействии подсистем через единую базу данных;

корректность русскоязычного интерфейса и основных пользовательских сценариев.

### 4.2. В область тестирования не входит

Отдельное специализированное тестирование внешних сервисов и компонентов, не являющихся частью АС «Студенты», данным планом не предусматривается. Тестирование выполняется в пределах функций, определённых техническим заданием, и выбранной программно-аппаратной конфигурации проекта.

## 5. Объекты и функции тестирования

### 5.1. Объекты тестирования

| № | Объект | Что проверяется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль студентов | CRUD-операции, поиск, хранение и отображение данных |
| 2 | Модуль групп | Создание, изменение, удаление и распределение студентов |
| 3 | Модуль успеваемости | Работа с оценками, просмотр и расчёт среднего балла |
| 4 | Модуль посещаемости | Регистрация посещений и отсутствий |
| 5 | Модуль расписания | Создание, редактирование и отображение расписания |
| 6 | Модуль отчётности | Формирование и экспорт отчётов |
| 7 | Авторизация и доступ | Вход пользователя и соответствие прав доступа |
| 8 | База данных | Сохранность, целостность и согласованность данных |
| 9 | Пользовательский интерфейс | Навигация, русскоязычные элементы и удобство выполнения операций |

### 5.2. Функции для тестирования

Приоритет тестирования определяется влиянием функции на основной учебный учёт. В первую очередь проверяются операции со студентами, группами и успеваемостью, затем посещаемость, расписание и отчётность. Отдельно контролируются авторизация, права доступа и целостность данных.

## 6. Подход к тестированию

### 6.1. Типы тестирования

функциональное — проверка соответствия функций требованиям технического задания;

интеграционное — проверка взаимодействия frontend, backend и базы данных;

системное — проверка системы как единого программного продукта;

приёмочное — проверка готовности основных функций к передаче заказчику;

регрессионное — повторная проверка ранее реализованных функций после исправлений;

тестирование безопасности — проверка авторизации, разграничения прав доступа и базовой защиты данных;

исследовательское тестирование — дополнительная проверка поведения системы за пределами заранее заданных сценариев.

### 6.2. Уровни тестирования

Тестирование проводится на уровнях модульного, интеграционного, системного и приёмочного тестирования. Модульные проверки выполняются разработчиками для отдельных компонентов. Интеграционные проверки направлены на взаимодействие frontend, REST API и PostgreSQL. Системное тестирование выполняется QA-инженером на собранной системе. Приёмочное тестирование выполняется по ключевым пользовательским сценариям с учётом требований ТЗ.

### 6.3. Методы тестирования

Основным методом является тестирование «чёрного ящика», при котором проверяется поведение системы по входным данным и ожидаемым результатам без необходимости анализировать внутреннюю реализацию. Дополнительно применяется исследовательское тестирование. Для проверки корректности данных допускается использование прямой проверки записей в тестовой базе данных.

### 6.4. Инструменты

браузер Google Chrome или Yandex Browser актуальной версии;

PostgreSQL 16 для хранения и проверки тестовых данных;

REST API проекта для интеграционных проверок;

инструменты разработчика браузера для анализа запросов и ошибок интерфейса;

система управления задачами Trello/Notion, используемая командой;

табличный редактор или документ Word для ведения тест-кейсов и результатов.

## 7. Критерии тестирования

### 7.1. Критерии прохождения/непрохождения

| Критерий | Условие |
| --- | --- |
| Высокоприоритетные проверки | Все тесты высокой критичности должны быть пройдены успешно. |
| Ключевые функции | Функции, необходимые для учебного учёта, должны соответствовать ТЗ. |
| Критические дефекты | На момент завершения тестирования не допускается наличие открытых критических дефектов. |
| Средние и низкие дефекты | Допускаются только дефекты, не препятствующие эксплуатации, при условии их регистрации и планирования исправления. |
| Данные | Результаты операций не должны приводить к потере или нарушению целостности данных. |

### 7.2. Критерии приостановки

Тестирование приостанавливается, если критический дефект блокирует выполнение значительной части сценариев, недоступна тестовая среда или база данных, либо более 40 % тестов высокого приоритета завершаются неуспешно. Приостановка фиксируется в журнале тестирования.

### 7.3. Критерии возобновления

Тестирование возобновляется после восстановления работоспособности тестовой среды и устранения блокирующих проблем. В соответствии с примером критериев из методических материалов возобновление допускается после исправления не менее 80 % критических дефектов, влияющих на продолжение тестов.

### 7.4. Критерии завершения

Тестирование считается завершённым после выполнения запланированных тестов, проверки ключевых требований ТЗ, регистрации обнаруженных дефектов и получения результатов, достаточных для принятия решения о готовности системы к дальнейшему этапу внедрения и приёмки.

## 8. Результаты тестирования

В результате выполнения тестирования должны быть сформированы следующие артефакты: заполненные тест-кейсы, журнал результатов тестирования, перечень обнаруженных дефектов, сведения о фактическом тестовом окружении, итоговый отчёт о выполнении тестов и заключение о соответствии системы требованиям технического задания.

## 9. Задачи тестирования

1. подготовить тестовую среду и тестовые данные;

2. проверить авторизацию и разграничение прав доступа;

3. проверить операции добавления, редактирования, удаления и поиска студентов;

4. проверить операции с учебными группами и распределением студентов;

5. проверить ввод, изменение, удаление и просмотр оценок;

6. проверить расчёт среднего балла;

7. проверить регистрацию посещений и отсутствий;

8. проверить создание и отображение расписания;

9. проверить формирование и экспорт отчётов;

10. провести регрессионную проверку после исправления дефектов;

11. зафиксировать фактические результаты и подготовить итоговый отчёт.

## 10. Требования к окружению

### 10.1. Аппаратное обеспечение

Для серверной части используется конфигурация не ниже указанной в спецификации проекта: процессор от 4 ядер, оперативная память 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ), SSD от 100 ГБ, сетевой интерфейс 1 Гбит/с и ИБП. Для клиентского рабочего места: процессор от 2 ядер, ОЗУ от 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ), доступ к сети.

### 10.2. Программное обеспечение

| Компонент | Тестовая конфигурация |
| --- | --- |
| Серверная ОС | Ubuntu Server 22.04 LTS или Windows Server 2022 |
| СУБД | PostgreSQL 16 |
| Backend | Python 3.11 + Django 5.0 (или FastAPI) |
| Frontend | React.js 18 + TypeScript + Material-UI |
| Веб-сервер | Nginx 1.26 |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose |
| Браузер | Google Chrome / Yandex Browser актуальной версии |

### 10.3. Тестовые данные

Для тестирования используются специально подготовленные тестовые записи студентов, учебных групп, дисциплин, преподавателей, оценок, посещаемости и расписания. Тестовые данные не должны содержать реальные персональные данные, если это не требуется условиями учебного тестирования. Для повторяемости тестов исходные тестовые данные должны фиксироваться перед началом проверки.

## 11. Обязанности и роли

| Роль | ФИО | Ответственность при тестировании |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Махрова А.А. | Организация работ, контроль сроков, согласование результатов. |
| Тимлид / системный аналитик | Иванов С.П. | Координация разработки, анализ требований, помощь в устранении дефектов. |
| Бэкенд-разработчик | Пупкин И.О. | Исправление дефектов backend, API и работы с БД. |
| Фронтенд-разработчик | Сидорова Е.В. | Исправление дефектов клиентской части и интерфейса. |
| UI/UX-дизайнер | Козлова М.Д. | Проверка и исправление проблем удобства и представления интерфейса. |
| Тестировщик (QA-инженер) | Петров А.И. | Подготовка и выполнение тестов, регистрация и повторная проверка дефектов. |

## 12. Требования к персоналу и обучению

QA-инженер должен владеть базовыми методами функционального и интеграционного тестирования, уметь составлять и выполнять тест-кейсы, фиксировать результаты и описывать дефекты. Разработчики должны понимать требования ТЗ и порядок взаимодействия по обнаруженным ошибкам. Пользователи системы должны обладать базовыми навыками работы с ПК и пройти обучение по работе с интерфейсом. Данные требования соответствуют организационным и кадровым требованиям, зафиксированным в ТЗ.

## 13. Расписание

| Этап | Начало | Окончание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка тестовой среды и данных | 16.07.2026 | 16.07.2026 | Петров А.И. + команда |
| Основное функциональное тестирование | 16.07.2026 | 24.07.2026 | Петров А.И. |
| Интеграционное и системное тестирование | 20.07.2026 | 27.07.2026 | Петров А.И. + разработчики |
| Регрессионное тестирование после исправлений | 25.07.2026 | 30.07.2026 | Петров А.И. |
| Подведение итогов тестирования | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Петров А.И. + Махрова А.А. |
| Исправление выявленных ошибок | 01.08.2026 | 10.08.2026 | Вся команда |

Основной этап тестирования 16.07.2026–31.07.2026 соответствует календарному плану проекта. Период 01.08.2026–10.08.2026 предусмотрен проектом для исправления ошибок; после него результаты критичных исправлений подлежат повторной проверке.

## 14. Анализ рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия смягчения |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступность тестовой среды или БД | Средняя | Высокое | Резервная копия тестовых данных, контроль состояния среды перед тестами. |
| Критический дефект блокирует сценарии | Средняя | Высокое | Приостановка зависимых тестов, приоритетное исправление и повторная проверка. |
| Несоответствие реализации требованиям ТЗ | Средняя | Высокое | Трассировка тестов к требованиям и проверка ключевых функций по ТЗ. |
| Изменение требований во время разработки | Средняя | Среднее | Актуализация тест-кейсов и регрессионная проверка затронутых функций. |
| Ошибки интеграции frontend/backend/БД | Средняя | Высокое | Интеграционные тесты, анализ API-запросов и совместная работа QA с разработчиками. |
| Недостаточность тестовых данных | Низкая | Среднее | Предварительная подготовка набора тестовых записей и сценариев. |

## 15. Непредвиденные обстоятельства

| Ситуация | Действия |
| --- | --- |
| Тестовая среда недоступна | Зафиксировать проблему, уведомить тимлида и руководителя, восстановить среду либо перенести зависимые проверки. |
| Обнаружен блокирующий дефект | Остановить зависимые тесты, зарегистрировать дефект, передать разработчику, после исправления выполнить повторный тест. |
| Потеряны тестовые данные | Восстановить данные из резервной копии или подготовить зафиксированный исходный набор заново. |
| Изменено требование | Согласовать изменение, обновить связанные тест-кейсы и провести регрессионную проверку. |
| Срок тестирования сокращён | Сначала выполнить проверки функций высокого приоритета и критериев приёмки, затем остальные тесты. |

## 16. Утверждения

| Роль | Имя | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | Махрова А.А. |  |  |
| QA Lead / тестировщик | Петров А.И. |  |  |
| Технический руководитель / тимлид | Иванов С.П. |  |  |

# ТЕСТ-КЕЙСЫ

Ниже приведены три тест-кейса для ключевых задач проекта. Они оформлены с учётом атрибутов, указанных в методических материалах: уникальный номер, заголовок, предусловия, окружение, постусловия, шаги, ожидаемый результат, статус и фактический результат.

## TC-01. Добавление нового студента

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Уникальный номер | TC-01 |
| Заголовок | Добавление нового студента |
| Тип тест-кейса | Позитивный |
| Приоритет | Высокий |
| Предусловия | Пользователь авторизован и имеет права на управление студентами. Открыт раздел управления студентами. Подготовлены корректные тестовые данные. |
| Окружение | Веб-приложение; Google Chrome/Yandex Browser актуальной версии; подключение к тестовой PostgreSQL 16. |
| Постусловия | Добавленная тестовая запись остаётся в базе и доступна для поиска/просмотра. |
| Статус | Not Run |
| Фактический результат | Заполняется при выполнении |

Шаги выполнения и ожидаемые результаты:

| № | Шаг | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть раздел «Студенты». | Открывается список студентов и доступна команда добавления. |
| 2 | Выбрать команду добавления нового студента. | Открывается форма создания записи студента. |
| 3 | Заполнить поля карточки корректными тестовыми данными. | Данные принимаются формой без ошибок валидации. |
| 4 | Выбрать учебную группу и указать допустимый статус студента. | Выбранные значения отображаются в форме. |
| 5 | Нажать кнопку сохранения. | Система сохраняет запись и сообщает об успешном выполнении операции. |
| 6 | Выполнить поиск добавленного студента по ФИО. | Добавленный студент отображается в результатах поиска с сохранёнными данными. |

## TC-02. Ввод и сохранение оценки студента по дисциплине

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Уникальный номер | TC-02 |
| Заголовок | Ввод и сохранение оценки студента по дисциплине |
| Тип тест-кейса | Позитивный |
| Приоритет | Высокий |
| Предусловия | Пользователь авторизован и имеет права на работу с успеваемостью. В системе существует тестовый студент, учебная группа и дисциплина. |
| Окружение | Веб-приложение; Google Chrome/Yandex Browser актуальной версии; PostgreSQL 16. |
| Постусловия | Созданная оценка сохраняется и отображается при повторном просмотре успеваемости студента. |
| Статус | Not Run |
| Фактический результат | Заполняется при выполнении |

Шаги выполнения и ожидаемые результаты:

| № | Шаг | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть раздел учёта успеваемости. | Открывается раздел успеваемости. |
| 2 | Выбрать тестового студента. | Отображаются данные выбранного студента. |
| 3 | Выбрать дисциплину. | Доступна выбранная дисциплина. |
| 4 | Ввести корректную оценку согласно принятой в системе шкале. | Значение принимается системой как допустимое. |
| 5 | Сохранить результат. | Система сохраняет оценку без сообщения об ошибке. |
| 6 | Повторно открыть сведения об успеваемости выбранного студента. | Сохранённая оценка отображается в истории/списке оценок студента; данные не теряются после повторного открытия. |

## TC-03. Формирование и экспорт отчёта по успеваемости

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Уникальный номер | TC-03 |
| Заголовок | Формирование и экспорт отчёта по успеваемости |
| Тип тест-кейса | Позитивный |
| Приоритет | Высокий |
| Предусловия | В системе имеются тестовые данные по студентам, группам, дисциплинам и оценкам. Пользователь авторизован и имеет права на работу с отчётностью. |
| Окружение | Веб-приложение; Google Chrome/Yandex Browser актуальной версии; PostgreSQL 16; доступно формирование файлов PDF/Excel. |
| Постусловия | Созданный файл отчёта сохранён в тестовой папке и доступен для открытия. |
| Статус | Not Run |
| Фактический результат | Заполняется при выполнении |

Шаги выполнения и ожидаемые результаты:

| № | Шаг | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть раздел «Отчётность». | Раздел отчётности открывается. |
| 2 | Выбрать отчёт по успеваемости. | Доступен тип отчёта по успеваемости. |
| 3 | Указать требуемую группу или другой доступный фильтр. | Выбранные параметры принимаются системой. |
| 4 | Запустить формирование отчёта. | Система формирует отчёт без критической ошибки. |
| 5 | Проверить отображение полученных данных. | Данные отчёта соответствуют данным системы по выбранным параметрам. |
| 6 | Выбрать экспорт отчёта в PDF или Excel. | Система создаёт файл выбранного формата. |
| 7 | Открыть полученный файл. | Файл открывается, содержит отчёт и отображает корректные данные. |

# Заключение

В ходе лабораторной работы №1 разработан тест-план для автоматизированной системы «База студентов колледжа» и подготовлены три тест-кейса для ключевых функций проекта. Тест-план содержит все 16 разделов, предусмотренных структурой из методических материалов: идентификацию, введение, ссылки, объём, объекты и функции, подход, критерии, результаты, задачи, окружение, роли, требования к персоналу, расписание, риски, непредвиденные обстоятельства и утверждение.

Разработанный план связан с ранее сформированными документами проекта: техническим заданием, планом команды и спецификацией архитектуры. Основной этап тестирования назначен на 16.07.2026–31.07.2026, что соответствует календарному плану проекта. Тест-кейсы охватывают добавление студента, работу с успеваемостью и формирование отчётности, то есть проверяют ключевые функции системы, непосредственно предусмотренные техническим заданием.